ACTA REUNION 12-04-2013. Simulación de dosis y activación

Asistentes: Francisco Álvarez, Pedro Arce, Rosa Grandío, Juan Ignacio Lagares, Daniel López, Montse Moraleda

STATUS:

M.M. da por terminada la geometría, salvo pequeños detalles. Los siguientes tests han de ser lanzar partículas y observar si ocurre algo extraño. F.V./R.G. proponen hacer un mesh tally para ver si hay dosis alta en puntos inesperados.

Se discute sobre el modo de implementar las importancias. R.G. enseña una primera versión, pero parece que hay problemas pues las trincheras no se corresponden con lo esperado.

Sobre los puntos de medida, J.I.L. refiere a un documento escrito.

D.L. y P.A. han casi terminado la comparación de la producción de neutrones en los diferentes materiales de interés según los datos experimentales, la librería TENDL 2012 y la ENDF-VII0. Para calcular dosis se ha decidido coger para cada energía los datos que dan mayor producción de neutrones y  de modo semejante para activación. Se observa que los datos de NCRP 144 son mayores que los de las librerías. A pesar de que estos son datos de una publicación oficial, que puede gustarle al consejo, P.A. comenta que son demasiado antiguos para ser válidos.

ACCIONES:

Se acuerda que para la reunión del próximo viernes las siguientes acciones estarán completadas:

- R.G: implementar las importancias

- R.G: determinar las X,Y,Z de los puntos de medidas en el fichero de geometría

- D.L./P.A./F.S: evalúna datos de p->n del NCRP 144

- D.L./P.A./F.S: terminan la elección de espectros de neutrones y gammas para los diferentes materiales (desde 27-3)

- P.A.: pregunta a Enrique Calvo sobre sujeción del blindaje interno (desde 27-3)

- F.S./P.A.: proporcionan espectros de gammas para usarlos como fuente (desde 8-3)

- F.S./P.A.: proporcionan espectros de neutrones para usarlos como fuente, en consulta con Jorge Guerrero (desde 8-3)